## Slide 1: Лекція 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
План лекції:
1.1. Проект та специфіка проектної діяльності.
1.2. Система управління проектами.
1.3. Фази життєвого циклу проекту.
1.4. Структура, оточення та учасники проекту.

## Slide 2
Класифікація проектів
Класифікаційна ознака | Види проектів
Мета й характер діяльності | Ø комерційні Ø некомерційні
Характер та сфера діяльності | Ø промислові Ø організаційні Ø економічні Ø соціальні Ø дослідницькі
Масштаб та розмір проекту | Ø великі Ø середні Ø малі
Ступінь складності | Ø прості Ø складні Ø дуже складні
Склад і структура проекту | Ø монопроекти Ø мультипроекти Ø мегапроекти
Рівень альтернативності | Ø взаємовиключні Ø альтернативні по капіталу Ø незалежні Ø взаємовпливаючі Ø взаємодоповнюючі
Тривалість проекту | Ø короткострокові Ø середньострокові Ø довгострокові

## Slide 3
Учасники проекту
- це визнана у всьому світі методологія вирішення
організаційно-технічних проблем;
- це філософія керівництва проектами;
Управління проектами
- це процес управління командою, ресурсами проекту за допомогою спеціальних методів та прийомів з метою успішного здійснення поставленої цілі.

## Slide 4
Фази життєвого циклу проекту

## Slide 5
ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

## Slide 6
Вплив організаційної структури на проект

## Slide 7
Що таке проект? Які різновиди проектів Ви знаєте?
Які ознаки відрізняють проекти від інших планів,програм?
Що таке управління проектами? В чому полягає об’єктивна необхідність управління проектами?
Що таке елементи системи управління проектами,їх склад і взаємозв’язок?
Які є фази життєвого циклу проекту ?
Контрольні запитання для самоперевірки і повторення