## Slide 1: Лекція 3 ОСНОВНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ НАУКОВОГО ТА НАУКОВО – ТЕХНІЧНОГО ПРОЕКТУ
План лекції:
3.1 Поняття проектної організаційної структури.
3.2 Критерії вибору організаційної структури.
3.3 Типи організаційної структури проекту.
3.4 Визначення функціональних обов’язків учасників проекту.

## Slide 2
Види матричної
організаційної структури:
функціональна;
балансова;
проектна;
контрактна.
системи управління організації / організацій, залучених до проекту функціональна, матрична (слабка, збалансована, сильна), проектна);
характеристики проекту
(повноваження менеджера проекту, доступність ресурсів тощо);
- взаємозв’язки між зацікавленими учасниками проекту
(замовники / користувачі, спонсор, виконавча організація, офіс управління).
Організаційна структура містить:

## Slide 3
ТИПИ ПРОЕКТНИХ ОФІСІВ

## Slide 4
Приклад проектної структури управління проектами

## Slide 5
МАТРИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

## Slide 6
СХЕМА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ

## Slide 7
ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗРОБКИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ

## Slide 8
надання консультаційної допомоги замовнику в розробці і реалізації проекту;
вибір проектувальників і підрядчиків;
складання планів робіт із проекту;
оформлення і підписання актів, що підтверджують виконання робіт (етапів, підетапів, здачу об'єктів у дослідну і промислову експлуатації);
координація роботи всіх учасників проекту;
постійний контроль за:
дотриманням термінів виконання робіт по проекту;
науково-технічним рівнем і якістю розробок;
витратами;
приймання виконаних виконавцями і контрагентами робіт зі створення проекту;
оформлення звітної документації на виконані роботи.
ФУНКЦІЇ КЕРІВНИКА ПРОЕКТУ :
Керівник проекту зобов'язаний:
домагатися від відділів, що беруть участь у проекті, виконання їхніх завдань по проекту;
стежити за тим, щоб робота відділів велася відповідно до плану графіка, кошторису витрат і специфікацій;
вчасно виявляти труднощі, помилки, нестачу ресурсів, низьку якість робіт;
вчасно вносити корективи в проект, якщо в цьому виникає необхідність;
інформувати всіх зацікавлених осіб про хід роботи над проектом.

## Slide 9
Що таке організаційна структура управління проектом?
Які принципи формування проектних груп?
Які базові елементи організаційної структури управління проектами?
Функціональний та цільовий підходи, їх переваги та недоліки.
Які види зовнішніх організаційних структур Ви знаєте? Їх характеристики та умови використання.
Визначте особливості функціонування проектної організаційної структури управління.
Які основні переваги та недоліки матричної організаційної структури?
Охарактеризуйте основні види матричної ОСУ. В яких проектах застосовується кожна з них?
Дайте характеристику внутрішнім організаційним структурам управління проектом.
Чому, на Вашу думку, більшість підприємств при реалізації проекту використовують змішану структуру управління?
Контрольні запитання для самоперевірки і повторення