## Slide 1: Лекція 5 СТРУКТУРИЗАЦІЯ НАУКОВОГО ТА НАУКОВО – ТЕХНІЧНОГО ПРОЕКТУ
План лекції:
5.1. Визначення структури проекту на етапі планування.
5.2. Управління окремими компонентами проекту.
5.3. Завдання структуризації проекту.
5.4. Послідовність здійснення структуризації.

## Slide 2
ПОЧАТКОВА
ПОСЛІДОВНІСТЬ ФАЗ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОЕКТУ:
ПРОМІЖНА
СТРУКТУРА ФАЗИ виконання проекту:
ФІНАЛЬНА
ПОЧАТКОВА
ПЛАНУВАННЯ ВИКОНАННЯ
ФІНАЛЬНА
СТРУКТУРА ПРОЕКТНИХ ДІЙ:
СТРУКТУРА УПРАВЛІНСЬКИХ ДІЙ:

## Slide 3
за життєвим циклом проекту;
за компонентами продукту;
функціональний підхід;
географічний підхід;
за відповідальністю.
Підходи до структуризації проекту:
Взаємодія груп управлінських процесів у проекті:

## Slide 4
1. Розбивка проекту на блоки, якими можна здійснювати управління.
2. Розподіл відповідальності на різні елементи проекту та ув'язка робіт із структурою організації.
3. Створення єдиної бази для планування, складання кошторисів і контроль за витратами.
4. Точна оцінка необхідних витрат — засобів, часу та матеріальних ресурсів.
5. Перехід від загальних, не завжди конкретно виражених цілей, до чітко визначених завдань, що виконуються підрозділами компанії.
6. Визначення комплексів робіт.
Задачі структуризації проекту:

## Slide 5
Принципи виконання проектних дій:

## Slide 6
Функції управління проектами:

## Slide 7
Загальна структура робочого пакету
Робочий пакет Робочий пакет__________________________________________(назва) Відповідальність за робочий пакет___________________________(ПІБ) Поставлене завдання___________________________________________ ___________________________________________________________ Необхідні результати___________________________________________ ______________________________________________________________ Бюджет_______________________________________________________ Основні умови_________________________________________________ Терміни_______________________________________________________ Замовник________________(підпис) Відповідальний за робочий пакет__________________________(підпис)

## Slide 8
Контрольні запитання для самоперевірки і повторення
1. Що таке структура проекту?
2. Які основні вимоги до структури проекту?
3. Охарактеризуйте структуризацію проекту.
4. Які основні задачі структуризації проекту?
5. Які моделі структуризації проекту Ви знаєте?
6. Назвіть основні методи структуризації проекту.
7. Двоспрямована структуризація та кодування проекту.
8. Триспрямована структура проекту.
9. Чому проведення структуризації є необхідним в управлінні проектами?
10. Охарактеризуйте принципи системи кодування проекту.