## Slide 1: Лекція 7 ПЛАНУВАННЯ РЕСУРСІВ, ВИТРАТ І ПРОЕКТНОГО БЮДЖЕТУ
План лекції:
7.1 Матеріально-технічна підготовка проекту.
7.2 Категорії витрат проекту.
7.3 Порядок планування витрат за проектом.
7.4 Розробка бюджету проекту.
7.5 Можливості внесення змін до проектного бюджету.

## Slide 2
Управління вартістю проекту
Основне завдання - забезпечити надходження устаткування, конструкцій, матеріалів і послуг у точній відповідності до плану проекту (купівлю ресурсів і послуг на конкурсній основі, постачання ресурсів на місце виконання робіт і правове регулювання договірник відносин)

## Slide 3
Управління вартістю проекту

## Slide 4
Схема формування бюджету проекту

## Slide 5
визначення ресурсів (опис ресурсу та визначення максимально доступного кількості даного ресурсу).
відповідність ресурсів задачам.
аналіз розкладу проекту і вирішення протиріч, що виникли між необхідною кількістю ресурсу та його кількістю, що є в наявності.
Алгоритм ресурсного планування проекту:
Оцінка обсягу необхідних ресурсів:
де Т — трудомісткість роботи; Ф кор — корисний фонд часу одного працівника.

## Slide 6
Типи оцінок вартості

## Slide 7
Види кошторисів

## Slide 8
Структура бюджету проекту (приклад)

## Slide 9
Контрольні запитання для самоперевірки і повторення
Назвіть категорії витрат?
Що включає в себе процес планування ресурсів?
Які існують джерела фінансування проекту?
Проведення яких етапів включає процес планування ресурсів?
Що регулює договір підряду?
Яка основна мета планування витрат?
Що таке кошторис витрат проекту? Для чого його складають?
Що розуміють під згладжуванням ресурсів?
Що таке бюджет проекту? Який порядок його складання?
З якою метою складають плановий баланс грошових надходжень і витрат?