## Slide 1: Лекція 8 КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ НАУКОВОГО ТА НАУКОВО – ТЕХНІЧНОГО ПРОЕКТУ
План лекції:
8.1 Контроль як основа управління проектною діяльністю.
8.2 Види контролю виконання проекту.
8.3 Технологія оцінки проектної діяльності.
8.4 Регулювання процесу реалізації проекту.
8.5 Причини внесення змін та оцінка наслідків.

## Slide 2
Контроль проектної діяльності - це процес, у якому керівник проекту встановлює, чи досягнуто поставлених цілей, виявляє причини дестабілізації процесу виконання роботи і обґрунтовує прийняття управлінських рішень, що коригують виконання завдань, раніше, ніж буде нанесено збиток виконанню проекту (зрив строків виконання робіт, перевищення використання ресурсів і вартості, низька якість тощо).
Види контролю виконання проекту:
Попередній контроль
Поточний контроль
Заключний контроль

## Slide 3
Метод освоєного обсягу контролю за виконанням проекту
Чи дотримуються передбаченого графіка виконання проекту?
Наскільки ефективно використовується час?
Чи дотримуються передбаченого бюджету проекту?
Наскільки ефективно використовуються ресурси?
Коли відбудеться перехід на наступну фазу проекту?
Чи достатньо для проекту передбачених бюджетом коштів?
Графік запланованих та фактичних темпів виконання проекту
за обсягом освоєних коштів та виконаних робіт (приклад)

## Slide 4
відповідність фактичної частки ринку виробничим і комерційним можливостям;
аналіз використання можливостей реалізації виробленої продукції;
оцінка ефективності витрат на маркетинг;
оцінювання поведінки споживачів, тобто встановлення рівня задоволеності покупців і споживачів на цільових ринках;
оцінювання поведінки конкурентів, ступеня їх впливу на позиції на ринку, на виконання планових показників.
АНАЛІТИКА контролю:
Система контролю

## Slide 5
Критерії для контролю і необхідні дані (показники)
Модель планування і контролю проекту

## Slide 6
Контрольні запитання для самоперевірки і повторення
1. Що таке контроль?
2. Які є види контролю ?
3. Сутність регулювання процесу реалізації проекту.
4. Охарактеризуйте допоміжні процеси планування проектів.
5. Мета і призначення контролю.
6. Які є джерела змін?
7. Що включає система контролю дотримання параметрів проекту?
8. Які види контролю в процесі управління проектами існують?
9. Що таке інтеграція проекту?
10. Проведення аналізу та внесення змін у виконання проекту.