## Slide 1: Основні форми організації структури проекту
.

## Slide 2: Питання до розгляду: 3.1. Поняття проектної організаційної структури. 3.2. Критерії вибору організаційної структури. 3.3. Типи організаційних структур проекту. 3.4. Визначення функціональних обов’язків учасників проекту. .

## Slide 3: .
Завдання
Згрупуйте відповідні терміни та визначення згідно даних таблиці:
Вихідні дані
Термін | Визначення
А. Організаційна структура управління проектом | 1. Це організаційна структура управління, при якій для вирішення завдань перспективного розвитку в складі проектної організації підприємства створюється спеціальний підрозділ, що займається винятково питаннями стратегії, а керівники проектів зосереджують свою увагу на виконанні конкретних завдань. Після завершення, команда проекту розпускається.
Б. Організаційна форма | 2. Це організаційна структура управління, в якій відносини будуються на вертикальних зв’язках – «керівник-підлеглий». Для вирішення конкретних проектних завдань у цій структурі створюються тимчасові творчі колективи чи тимчасові проектні групи, на чолі яких знаходяться керівники проектів.
В. Проектна команда | 3. Сукупність взаємопов’язаних органів управління, що розташовані на різних ступенях системи.
Г. Проектна організаційна структура управління | 4. Це система зв’язків між окремими виконавцями й групами, які працюють над проектом як окремі організаційні одиниці всередині проектної команди.
Д. Матрична організаційна структура управління | 5. Основою цієї структури є поділ функцій управління між окремими підрозділами. Управління здійснюється лінійним керівником через групу підпорядкованих йому функціональних керівників, кожний з яких має право управління підрозділами в межах його повноважень.
Ж. Функціональна організаційна структура управління | 6. Організація взаємодії та взаємовідносин між усіма учасниками проекту.
З. Внутрішня організаційна структура управління проектами | 7. Це групи, сформовані так, що виконавці закріплені за проектом на період його життєвого циклу і повністю підпорядковані менеджеру проекту.

## Slide 4: .
Завдання
Охарактеризуйте наступні організаційні структури управління за такою схемою:
Вихідні дані
Схема | Сфера найбільш ефективного використання | Якісна характеристика побудови | 
 |  | переваги | недоліки
Проектна |  |  | 
Матрична |  |  | 
Функціональна |  |  | 
Змішана |  |  | 

## Slide 5: .
Завдання
Для розробки трирівневої робочої структури використати наведений нижче перелік робіт, групуючи їх належним чином. Відповідну організаційну структуру створити самостійно.
Перелік представлених робіт:
1. Формування та узгодження програми семінару.
2. Підготовка методичних матеріалів.
3. Підбір викладачів.
4. Забезпечення транспортом та харчуванням.
5. Організація спеціального навчального семінару для робітників компанії.
6. Формування авторського колективу та визначення вимог до матеріалів.
7. Визначення потреб у навчанні.
8. Складання програми семінару.
9. Узгодження термінів та вартості навчання.
10. Кадрове забезпечення семінару.
11. Друкування методичних матеріалів.
12. Написання методичних матеріалів.
13. Діагностика персоналу компанії.
14. Узгодження розкладу з викладачами.
15. Організаційне забезпечення семінару.