## Slide 1: Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету
.

## Slide 2: Питання до розгляду: 8.1. Матеріально-технічна підготовка проекту. 8.2. Категорії витрат проекту. 8.3. Порядок планування витрат за проектом. 8.4. Розробка бюджету проекту. . .

## Slide 3: .
Завдання
Договір постачання – це …
1) домовленість, за якою одна сторона передає або зобов’язується передати в майбутньому другій стороні безоплатно майно або ресурси у власність;
2) домовленість, коли постачальник зобов’язується в обумовлені терміни передати покупцю у власність товар, призначений для підприємницької діяльності чи інших цілей, не пов’язаних з особистим споживанням. Покупець при цьому зобов’язується прийняти товар і сплатити за нього певну ціну;
3) регулює закупівлі, необхідним об’єктом яких е результат певних дій. У цьому разі одна сторона за завданням іншої зобов’язується виконати для неї за плату певну роботу (замовлення), результат якої переходить у власність замовника;
4) домовленість двох або більше сторін, спрямована на визначення, зміну або припинення прав і обов’язків між сторонами

## Slide 4: .
Завдання
Ви – керівник. Однією із ваших функцій є контроль за змінами у проекті, зокрема, за витратами на виробничу собівартість одиниці продукції, що випускається. Заповнити таблицю 1 для вищого керівництва проекту та зробити висновки.
.
Статті витрат | Сума витрат на калькуляційну одиницю, грн. |  | Структура витрат, % |  | Відхилення | 
 | базисний період | звітний період | базисний період | звітний період | +,- | %
Сировина та матеріали | 35,44 | 42,11 |  |  |  | 
Паливо й енергія на технологічні цілі | 12,65 | 12,65 |  |  |  | 
Основна заробітна плата робітників | 21,12 | 25,14 |  |  |  | 
Додаткова заробітна плата | 15,55 | 15,55 |  |  |  | 
Відрахування на соціальне страхування | 15,25 | 16,25 |  |  |  | 
Витрати на утримання та експлуатацію устаткування | 42,12 | 40,40 |  |  |  | 
Загальновиробничі витрати | 9,19 | 8,74 |  |  |  | 
Втрати від браку | 5,65 | 5,65 |  |  |  | 
Інші виробничі витрати | 7,98 | 6,17 |  |  |  | 
Виробнича собівартість |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 

## Slide 5: .
Завдання
Проаналізувати операційні витрати щодо реалізації проекту, визначити можливі причини змін та вказати шляхи скорочення витрат на проект
Таблиця 2 – Операційні витрати
\
.
Елементи операційних витрат | Періоди |  |  |  | Відхилення | 
 | Базисний період |  | Звітний період |  | +,- | %
 | тис. грн. | % | тис. грн. | % |  | 
Матеріальні витрати | 75456,3 |  | 87896,3 |  |  | 
Витрати на оплату праці | 3254,4 |  | 6321,0 |  |  | 
Відрахування на соціальні заходи | 1025,8 |  | 2225,5 |  |  | 
Амортизація | 1158,8 |  | 2333,2 |  |  | 
Інші операційні витрати | 1986,3 |  | 2680,0 |  |  | 
Разом |  | 100,0 |  | 100,0 |  |